- OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de serviços de engenharia de revitalização de rede de iluminação pública da avenida de acesso principal ao Município de Penalva/MA.

1.2. A contratação inclui o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a execução dos serviços, além do fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à completa execução do projeto.

1.3. O Projeto Básico é composto pelos seguintes documentos:

- Memorial Descritivo;

- Planilhas Orçamentárias;

- Cronograma Físico-Financeiro;

- Composição de BDI;

- Planilha de Encargos Sociais;

- Plantas;

- ART de Elaboração do Projeto.

- JUSTIFICATIVA

2.1. Tendo em vista a necessidade de desenvolvimento de atividades noturnas pela humanidade, o que inclui a inter-relação entre as pessoas após o pôr do sol, tornou-se necessário iluminar além dos limites das fronteiras das casas e terrenos. Com isto, a realização da iluminação de locais públicos, como vias, parques, praças, praias, dentre outros, tornou-se imperativa para a sociedade, implicando assim na efetivação da Iluminação Pública. Atividades como turismo, comércio, cultura, educação, diversão, práticas esportivas, dentre outras, têm se tornado cada vez mais frequentes à noite, e em alguns casos, são desenvolvidas especialmente neste período. A Iluminação Pública, além de simplesmente iluminar as vias e locais para o desenvolvimento dessas atividades, auxilia a segurança do tráfego, enaltece patrimônios naturais e arquitetônicos, garante melhor aproveitamento de áreas de lazer, e, principalmente, ajuda a prevenir a criminalidade.

- PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo para execução dos serviços está estimado em 90 (noventa) dias, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

3.2. O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta dias, contados da data de sua assinatura e vigorará até o recebimento definitivo da obra.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

4.1. Par fins de comprovação da qualificação técnica necessária para execução da obra será exigido dos interessados:

4.1.1. Certidão de registro da empresa e do seu responsável técnico no CREA ou CAU, que comprove atividade relacionada com o objeto desta obra.

4.1.2. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para pessoa jurídica de direito público ou privado, os serviços abaixo com características similar ou superior.

- DO PREÇO

5.1. Os serviços serão executados pelo preço global constante da proposta de preço da empresa vencedora da licitação, que incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita conclusão.

5.2. O preço global será fixo e irreajustável.

- DO VALOR GLOBAL ESTIMADO DA OBRA

6.1. O valor global orçado dos serviços é de R$ 329.704,46 (trezentos e vinte nove mil setecentos e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme planilha orçamentária estimada pela Administração, integrante deste Projeto.

- DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

7.1. Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço global.

- SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Será admitida a subcontratação compulsória, em cumprimento ao disposto no art. 48, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 Sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais da contratada, sendo vedada a subcontratação total do objeto.

- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. As obrigações das partes constarão no instrumento contratual.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

10.2. O recebimento definitivo será feito por servidor designado pela contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias após o decurso do prazo máximo de 60 (sessenta) dias, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos do ato convocatório, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

11.1. Os serviços serão executados na Avenida Saturnino Belo no Município de Penalva/MA.

12.  DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

12.1. Durante a vigência do Contrato, a execução da obra será acompanhada e fiscalizada pelo servidor, Olímpio Ferreira Ramos Júnior, Engenheiro Civil, CONFEA n° 1114245151, designado pela SINFROURB.

Penalva/MA, 15 de fevereiro de 2023.

ELABORADO:                          ______________________________________

Olímpio Ferreira Ramos Júnior

Engenheiro Civil - CONFEA n° 1114245151

APROVADO POR:                     ______________________________________

Vinicius Melonio Nunes

Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo